# АДМИНИСТРАЦИЯ  муниципального  образования

# «Духовщинский  район»  Смоленской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.02.2016  № 53

| Об утверждении муниципальной программы «Газификация населенных пунктов муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области» на 2016 – 2021 годы |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области от 24.09.2014 № 572 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ (подпрограмм, основных мероприятий) на 2015 год и перспективу, их формирования и реализации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области, Администрация муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Газификация населенных пунктов муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области» на 2016 – 2021 годы.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| И.о. Главы муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области | Н.В. Шепырев |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области от 24.02.2016 № 53 |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Газификация населенных пунктов муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области»

на 2016-2021 годы

(далее – Муниципальная программа)

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Газификация населенных пунктов муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области»

на 2016-2021 годы

| Администратор Муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области |
| --- | --- |
| Ответственные исполнители подпрограмм Муниципальной программы | подпрограммы не предусмотрены |
| Исполнители основных мероприятий Муниципальной программы | Департамент Смоленской области Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству; ОГКУ «Управление капитального строительства Смоленской области»; Администрация муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области; Администрация Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области; администрации сельских поселений Духовщинского района Смоленской области |
| Наименование подпрограмм Муниципальной программы | подпрограммы не предусмотрены |
| Цель Муниципальной программы | развитие системы газоснабжения Духовщинского района Смоленской области |
| Целевые показатели реализации Муниципальной программы | - протяженность построенных межпоселковых газопроводов; - протяженность построенных газопроводов распределительной уличной сети; - количество угольных котельных, переведенных на природный газ |
| Сроки (этапы) реализации Муниципальной программы | 2016 – 2021 годы. Муниципальная программа реализуется в 2 этапа: 1-й этап: 2016 – 2018 годы; 2-й этап: 2019 – 2021 годы |
| Объемы ассигнований Муниципальной программы | Общий объем финансирования Муниципальной программы составляет 151 449,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 14 725,3 тыс. рублей, 2017 год – 21 678,7 тыс. рублей, 2018 год – 34 515,0 тыс. рублей, 2019 год – 28 930,0 тыс. рублей, 2020 год – 21 840,0 тыс. рублей, 2021 год – 29 760,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы | повышение уровня газификации в целом по Духовщинскому району Смоленской области до 68%, в том числе в сельской местности - до 20% |

1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации Муниципальной программы

Одним из приоритетных направлений социально-экономического развития Смоленской области является газификация. Природный газ является экологически чистым, недорогим универсальным источником энергии.

Для дальнейшего успешного социально-экономического развития муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области необходимо повысить темпы газификации, довести природный газ до сельских населенных пунктов. Тем самым повысить уровень жизни населения, создать наиболее благоприятные условия для развития поселений, материально-технической базы, промышленности и производства.

В настоящее время в жилом фонде Духовщинского района Смоленской области числится всего 7908 квартир, из них в городе – 4383, и 3525 квартир на селе. Газифицировано природным газом 4620 квартиры, в том числе в городе -4091 и 529 в сельской местности. В целом уровень газификации природным газом составляет 58% (в городе – 93% и 15% на селе), что является ниже среднего областного уровня газификации (68%). Газификация большинства населенных пунктов осуществляется привозным сжиженным газом в баллонах.

Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации».

Комплексный характер Муниципальной программы предполагает:

- участие в ней исполнительных органов государственной власти Смоленской области, Администрации муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области, органов местного самоуправления городских и сельских поселений Духовщинского района Смоленской области;

- позволит для реализации Муниципальной программы привлечь средства бюджетов всех уровней, средства заинтересованных юридических лиц, средства населения.

Мероприятия по газификации, предусмотренные данной Муниципальной программой, скоординированы с программами, действующими на территории Смоленской области:

– долгосрочная областная целевая программа «Газификация Смоленской области» на 2012-2015 годы, утвержденная постановлением Администрации Смоленской области от 30.09.2011 № 604;

– программа газификации Смоленской области, финансируемая за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями, утверждаемая ежегодно;

– долгосрочная областная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области» на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением Администрации Смоленской области от 17.09.2012 № 640, в рамках которой предусмотрено привлечение средств федерального бюджета в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717.

Таким образом, реализация мероприятий настоящей Муниципальной программы позволит решить важные социально-экономические задачи.

2. Цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных

результатов, сроки и этапы реализации Муниципальной программы

Исходя из основных приоритетов в сфере газоснабжения, целями реализации Муниципальной программы являются:

- обеспечение единого подхода к решению проблем газификации населенных пунктов Духовщинского района Смоленской области;

- развитие газификации на территории района для повышения уровня газификации природным газом потребителей района, создания условий для привлечения инвестиций в развитие экономики района и создание для населения района комфортных условий труда и быта;

- внедрение энергоресурсосберегающих технологий;

- перевод работы угольных котельных на природный газ.

Для достижения поставленных целей Муниципальной программы необходимо решение следующих задач:

- рационального использования средств, необходимых для обеспечения развития и модернизации газораспределительной системы на территории Духовщинского района Смоленской области;

- привлечение инвестиционных ресурсов, в том числе ресурсов потенциальных потребителей газа, в том числе населения;

- повышение уровня газификации потребителей района природным газом до 68%.

Целевыми показателями Муниципальной программы (приложение № 2 к Муниципальной программе) являются:

- протяженность построенных межпоселковых газопроводов (предполагается проложить около 80,5 км межпоселковых газопроводов);

- протяженность построенных газопроводов распределительной уличной сети (около 35,8 км распределительного газопровода);

- количество угольных котельных, переведенных на природный газ (предполагается перевод работы четырех угольных котельных на газовые в основных школах д. Троицкое, д. Добрино, д. Воронцово и сельском Доме культуры в д. Троицкое).

Показателями результативности Муниципальной программы являются: количество проектно-сметной документации, разработанной на строительство газопроводов и протяженность газопроводов, построенных в соответствующем году.

Ожидаемые конечные результаты реализации Муниципальной программы:

- повышение уровня газификации в целом по Духовщинскому району Смоленской области до 68%, в том числе в сельской местности - до 20%.

Муниципальная программа реализуется в два этапа:

1 этап: 2016 - 2018 годы

2 этап: 2019 - 2021 годы.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий

Муниципальной программы

В целях развития системы газоснабжения Духовщинского района Смоленской области в рамках Муниципальной программы предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

- разработка проекта планировки и проекта межевания территории с учетом подготовки картографической основы под размещение газопровода;

- разработка проектно-сметной документации на строительство межпоселковых и распределительных газопроводов;

- выполнение строительно-монтажных работ на межпоселковых и распределительных газопроводах.

Разработка проекта планировки и проекта межевания территории и разработка проектно-сметной документации выполняется в целях дальнейшего строительства объектов газификации. Строительство осуществляется в соответствии с проектно-сметной документацией, прошедшей государственную экспертизу.

Реализация указанных мероприятий осуществляется на основании предложений, представленных органами местного самоуправления городских и сельских поселений Духовщинского района Смоленской области.

Перечень объектов строительства, подлежащих газификации, представленный в приложении № 1 к Муниципальной программе, может уточняться на основании утвержденной в установленном порядке проектной документации и заключений государственной вневедомственной экспертизы с учетом объемов капитальных вложений, предусмотренных на соответствующий финансовый год.

Сроки реализации мероприятий Муниципальной программы координируются в соответствии со сроками реализации программ по газификации Смоленской области.

План реализации Муниципальной программы приведен в приложении № 3 к Муниципальной программе.

Муниципальная программа не имеет подпрограмм.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Муниципальной программы

Общий объем финансирования Муниципальной программы составляет 151 449,0 тыс. рублей, из них:

на проектно-изыскательские работы – 26 410,0 тыс. рублей,

на строительно-монтажные работы – 125 039,0 тыс. рублей;

- в том числе по годам реализации:

2016 год – 14 725,3 тыс. рублей,

2017 год – 21 678,7 тыс. рублей,

2018 год – 34 515,0 тыс. рублей,

2019 год – 28 930,0 тыс. рублей,

2020 год – 21 840,0 тыс. рублей,

2021 год – 29 760,0 тыс. рублей.

Мероприятия Муниципальной программы реализуются за счет средств бюджетов всех уровней с привлечением иных источников, разрешенных законодательством Российской Федерации.

Объемы финансирования мероприятий Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджетов на соответствующий финансовый год и плановый период, предусматривающих средства на реализацию Муниципальной программы.

5. Основные меры правового регулирования в сфере реализации Муниципальной программы

Разработка дополнительных правовых актов в рамках реализации Муниципальной программы не требуется.

6. Применение мер государственного регулирования в сфере реализации Муниципальной программы

Применение мер государственного регулирования в сфере реализации Муниципальной программы не предусмотрено.

|  | Приложение № 1 к муниципальной программе «Газификация населенных пунктов муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области» на 2016 – 2021 годы |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов, подлежащих газификации в ходе реализации муниципальной программы

«Газификация населенных пунктов муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области»

на 2016–2021 годы

| № п/п | Наименование газопровода, населенного пункта | Протя-жен- ность (км) |  | Срок прове-дения работ | Предвари- тельная стоимость работ (тыс.руб.) | Число домовладений (квартир), населения (дом/чел) Потребители газа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Межпоселковые газопроводы высокого давления |
| 1.1. | Межпоселковый газопровод от г. Духовщина до д. Б.Береснево | 21 | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории с учетом подготовки картографической основы под размещение газопровода | 2016 | 926,3 | д. Б. Береснево 66/382 ФАП, школа, дом культуры, библиотека, магазин, асфальтобетонный завод д. Митяево 62/102 ФАП, клуб, магазин, отделение почты, библиотека |  |
|  |  |  | Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода | 2017 | 5 025,0 |  |  |
|  |  |  | Строительство газопровода | 2018 | 24 120,0 |  |  |
| 1.2. | Межпоселковый газопровод от д. Зимец до д. Троицкое | 15 | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории с учетом подготовки картографической основы под размещение газопровода | 2017 | 503,7 | д. Зимец 98/175 д. Троицкое 160/350 2 а ФАП, 3 магазина, отделение почты, дом культуры, школа | Перевод работы двух угольных котельных на природный газ |
|  |  |  | Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода | 2018 | 2 375,0 |  |  |
|  |  |  | Строительство газопровода | 2019 | 11 400,0 |  |  |
| 1.3. | Межпоселковый газопровод от п. Озерный до д. Дубовицы | 3 | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории с учетом подготовки картографической основы под размещение газопровода | 2017 | 170,0 | д. Дубовицы 44/51 |  |
|  |  |  | Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода | 2019 | 500,0 |  |  |
|  |  |  | Строительство газопровода | 2019 | 2 500,0 |  |  |
| 1.4. | Межпоселковый газопровод от д. Дубовицы до д. Воронцово | 3,5 | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории с учетом подготовки картографической основы под размещение газопровода | 2018 | 180,0 | д. Воронцово 86/249 Школа, ФАП, клуб, магазин, отделение почты, библиотека |  |
|  |  |  | Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода | 2019 | 600,0 |  |  |
|  |  |  | Строительство газопровода | 2019 | 3 000,0 |  |  |
| 1.5. | Межпоселковый газопровод от д. Дубовицы до д. Добрино | 8 | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории с учетом подготовки картографической основы под размещение газопровода | 2019 | 270,0 | д. Добрино 113/327 Школа, ФАП, клуб, магазин, отделение почты, библиотека |  |
|  |  |  | Разработка проектно-сметной докумен-тации на строительство газопровода | 2020 | 1 600,0 |  |  |
|  |  |  | Строительство газопровода | 2020 | 6 400,0 |  |  |
| 1.6. | Межпоселковый газопровод от г. Духовщина до д. Петрищево | 30 | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории с учетом подготовки картографической основы под размещение газопровода | 2020 | 1 100,0 | д. Петрищево 34/92 школа, ФАП, магазины, отделение почты |  |
|  |  |  | Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода | 2020 | 6 000,0 |  |  |
|  |  |  | Строительство газопровода | 2021 | 20 000,0 |  |  |
| 2. Распределительные газовые (уличные) сети |
| 2.1. | д. Горки, Табор | 9,4 | Строительно-монтажные работы на объекте газификации: присоединение к газораспределительной сети жилых домов д. Горки, Табор | 2016 | 7 725,0 | д. Горки 20/48 д. Табор 44/48 | Имеется ПСД |
| 2.2. | д. Пречистое | 6,704 | Строительство газораспределительных сетей (2-я очередь) | 2016 | 10 500 | д. Пречистое 84/150 | Имеется ПСД |
| 2.3. | д. Зимец | 4,01 | Расширение распределительных сетей газопровода в д. Зимец | 2016 | 6 074,0 | д. Зимец 99/152 (шесть улиц) | Имеется ПСД |
| 2.4. | г. Духовщина ул. Смоленская от ул. Луначарс-кого до ул. М.Горького | 0,709 | Проведение распределительного газопровода уличных сетей по ул. Смоленская от ул. Луначарского до ул. М.Горького | 2017 | 4 200,0 | ул. Смоленская 11/87 от ул. Луначарского до ул. М.Горького | Имеется ПСД |
| 2.5. | д. Ануфриево | 1,9 | Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода | 2017 | 400,0 | д. Ануфриево 36/99 в черте населенного пункта проходит распределительный газопровод высокого и низкого давления к зданиям СОГКУ «Центр содержания иностранных граждан» |  |
|  |  |  | Строительство газопровода | 2018 | 2 000,0 |  |  |
| 2.6. | д. Верешковичи | 3,5 | Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода | 2017 | 700,0 | д. Верешковичи-2 23/37 СПК «Исток», магазин, почта, ФАП |  |
|  |  |  | Строительство газопровода | 2018 | 2 800,0 |  |  |
| 2.7. | д. Вишневка | 2,0 | Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода | 2017 | 400,0 | д. Вишневка 13/29 Входит в состав Озерненского городского поселения. Расположена в 0,5 км. от п. Озерный |  |
|  |  |  | Строительство газопровода | 2018 | 1 500,0 |  |  |
| 2.8. | д. Дубовицы | 4,0 | Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода | 2017 | 800,0 | д. Дубовицы 23/44 Входит в состав Озерненского городского поселения. Расположена в 0,5 км. от п. Озерный |  |
|  |  |  | Строительство газопровода | 2018 | 3 000,0 |  |  |
| 2.9. | д. Б. Береснево | 3,5 | Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода | 2018 | 700,0 | д. Б. Береснево 61/302 ФАП, школа, дом культуры, библиотека, магазин, асфальтобетонный завод | Перевод работы угольной котельной на газ |
|  |  |  | Строительство газопровода | 2019 | 2 800,0 |  |  |
| 2.10. | д. Митяево | 3,2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода | 2018 | 640,0 | д. Митяево 52/85 ФАП, клуб, магазин, отделение почты, библиотека |  |
|  |  |  | Строительство газопровода | 2019 | 2 560,0 |  |  |
| 2.11. | д. Троицкое | 5 | Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода | 2019 | 800,0 | д. Троицкое 160/350 2-а ФАП, 3 магазина, отделение почты, дом культуры, школа | Перевод работы двух угольных котельных на газ |
|  |  |  | Строительство газопровода | 2019 | 4 200,0 |  |  |
| 2.12. | д. Петрищево | 2,5 | Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода | 2020 | 400,0 | д. Петрищево 34/92 |  |
|  |  |  | Строительство газопровода | 2021 | 2 100,0 |  |  |
| 2.13. | д. Добрино | 5,450 | Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода | 2020 | 1 090,0 | д. Добрино 113/327 | Перевод работы угольной котельной на газ |
|  |  |  | Строительство газопровода | 2021 | 4 360,0 |  |  |
| 2.14. | д. Воронцово | 4,250 | Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода | 2020 | 850,0 | д. Воронцово 79/222 | Перевод работы угольной котельной на газ |
|  |  |  | Строительство газопровода | 2021 | 3 400,0 |  |  |

|  | Приложение № 2 к муниципальной программе «Газификация населенных пунктов муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области» на 2016 – 2021 годы |
| --- | --- |

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации муниципальной программы

«Газификация населенных пунктов муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области»

на 2016 – 2021 годы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателей по годам | Планируемое значение показателей (на очередной финансовый год и плановый период) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Развитие системы газоснабжения Духовщинского района Смоленской области |
| 1. | Протяженность межпоселковых газопроводов, построенных в соответствующем году | километров | х | х | х | х | 21,0 |
| 2. | Протяженность распределительных газопроводов уличной сети, построенных в соответствующем году | километров | 11,01 | 9,8 | 13,41 | 7,413 | 6,4 |
| 3. | Количество угольных котельных, переведенных на природный газ в соответствующем году | единиц | х | х | х | х | х |

|  | Приложение № 3 к муниципальной программе «Газификация населенных пунктов муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области» на 2016 – 2021 годы |
| --- | --- |

ПЛАН

реализации муниципальной программы

«Газификация населенных пунктов муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области»

на 2016 – 2021 годы

| № п/п | Наименование | Исполнитель мероприятия | Источник финансового обеспечения | Объем средств на реализацию Муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) | Планируемое значение показателя реализации Муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Межпоселковый газопровод высокого давления |
| Разработка проектов планировки и межевания для межпоселковых газопроводов |
| 1.1. | Количество межпоселковых газопроводов, под размеще-ние которых разработаны проекты планировки и проекты межевания террито-рии с учетом подготовки картографической основы, в соответствующем году (единиц) | х | х | х | х | х | х | 1 | 2 | 1 |
| 1.2. | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории с учетом подготовки картографической основы под размещение межпоселкового газопровода от г. Духовщины до д. Б.Береснево | Департамент Смоленской области по строительству и ЖКХ; ОГКУ «Управление капитального строительства Смоленской области» | областной бюджет | 926,3 | 926,3 |  |  | х | х | х |
| 1.3. | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории с учетом подготовки картографической основы под размещение межпоселкового газопровода от д. Зимец до д. Троицкое | Департамент Смоленской области по строительству и ЖКХ; ОГКУ «Управление капитального строительства Смоленской области» | областной бюджет | 503,7 |  | 503,7 |  | х | х | х |
| 1.4. | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории с учетом подготовки картографической основы под размещение межпоселкового газопровода от п. Озерный до д. Дубовицы | Департамент Смоленской области по строительству и ЖКХ; ОГКУ «Управление капитального строительства Смоленской области» | областной бюджет | 170,0 |  | 170,0 |  | х | х | х |
| 1.5. | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории с учетом подготовки картографической основы под размещение межпоселкового газопровода от д. Дубовицы до д. Воронцово | Департамент Смоленской области по строительству и ЖКХ; ОГКУ «Управление капитального строительства Смоленской области» | областной бюджет | 180,0 |  |  | 180,0 | х | х | х |
| Итого по мероприятию 1 раздела I Муниципальной программы |  |  | 1 780,0 | 926,3 | 673,7 | 180,0 | х | х | х |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство межпоселковых газопроводов |
| 1.6. | Количество проектно-сметной документации на строительство межпоселковых газопроводов, разработанной в соответствующем году (единиц) |  | х | х | х | х | х | х | 1 | 1 |
| 1.7. | Разработка проектно-сметной документации на строительство межпоселкового газопровода от г. Духовщины до д. Б.Береснево | Департамент Смоленской области по строительству и ЖКХ; ОГКУ «Управление капитального строительства Смоленской области» | областной бюджет | 5 025,0 |  | 5 025,0 |  | х | х | х |
| 1.8. | Разработка проектно-сметной документации на строительство межпоселкового газопровода от д. Зимец до д. Троицкое | Департамент Смоленской области по строительству и ЖКХ; ОГКУ «Управление капитального строительства Смоленской области» | областной бюджет | 2 375,0 |  |  | 2 375,0 | х | х | х |
| Итого по мероприятию 2 раздела I Муниципальной программы |  |  | 7 400,0 |  | 5 025,0 | 2 375,0 | х | х | х |
| Выполнение строительно-монтажных работ на межпоселковых газопроводах |
| 1.9. | Протяженность межпоселковых газопроводов, построенных в соответствующем году (км) |  | х | х | х | х | х | х | х | 21,0 |
| 1.10. | Строительство межпоселкового газопровода от г. Духовщины до д. Б.Береснево | Департамент Смоленской области по строительству и ЖКХ; ОГКУ «Управление капитального строительства Смоленской области | областной бюджет | 24 120,0 |  |  | 24 120,0 | х | х | х |
| Итого по мероприятию 3 раздела I Муниципальной программы |  |  | 24 120,0 |  |  | 24 120,0 | х | х | х |
| Всего по разделу I Муниципальной программы |  |  | 33 300,0 | 926,3 | 5 698,7 | 26 675,0 | х | х | х |
| II. Распределительный газопровод уличных сетей |
| Строительство распределительных газопроводов уличной сети |
| 2.1. | Протяженность распределительных газопроводов уличной сети, построенных в соответствующем году (км) | х | х | х | х | х | х | 13,41 | 7,413 | 6,4 |
| 2.2. | Расширение распределительного газопровода уличных сетей в д. Зимец | Администрация Булгаковского сельского поселения; ОГКУ «Управление капитального строительства Смоленской области» | областной бюджет | 6 074,0 | 6 074,0 |  |  | х | х | х |
| 2.3. | Строительство распределительного газопровода уличных сетей в деревнях Табор, Горки | Администрация Озерненского городского поселения; ОГКУ «Управление капитального строительства Смоленской области» | областной бюджет | 7 725,0 | 7 725,0 |  |  | х | х | х |
| 2.4. | Строительство распределительного газопровода уличных сетей по ул. Смоленская от ул. Луначарского до ул. М. Горького | Администрация МО «Духовщинский район» Смоленской области; ОГКУ «Управление капитального строительства Смоленской области» | областной бюджет | 4 200,0 |  | 4 200,0 |  | х | х | х |
| 2.5. | Строительство распределительного газопровода уличных сетей в д. Пречистое (2-я очередь) | Администрация Пречистенского сельского поселения; ОГКУ «Управление капитального строительства Смоленской области» | областной бюджет | 10 500,0 |  | 10 500,0 |  | х | х | х |
| 2.6. | Строительство распределительного газопровода уличных сетей в д. Ануфриево | Администрация Пречистенского сельского поселения; ОГКУ «Управление капитального строительства Смоленской области» | областной бюджет | 2 500,0 |  |  | 2 500,0 | х | х | х |
| 2.7. | Строительство распределительного газопровода уличных сетей в д. Верешковичи-2 | Администрация Пречистенского сельского поселения; ОГКУ «Управление капитального строительства Смоленской области» | областной бюджет | 2 800,0 |  |  | 2 800,0 | х | х | х |
| Итого по мероприятию 1 раздела II Муниципальной программы |  |  | 33 799,0 | 13 799,0 | 14 700,0 | 5 300,0 | х | х | х |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительных газопроводов уличной сети |
| 2.8. | Количество проектно-сметной документации на строительство распределительных газопроводов уличной сети, разработанной в соответствующем году (единиц) |  | х | х | х | х | х | х | 2 | 4 |
| 2.9. | Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительного газопровода уличных сетей в д Ануфриево | Администрация Бабинского сельского поселения | областной бюджет; софинансирова-ние Бабинского сельского поселения | 580,0 |  | 580,0 |  | х | х | х |
| 2.10. | Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительного газопровода уличных сетей в д Верешковичи-2 | Администрация Пречистенского сельского поселения | областной бюджет; софинансирова-ние Пречистенского сельского поселения | 700,0 |  | 700,0 |  | х | х | х |
| 2.11. | Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительного газопровода уличных сетей в д Б.Береснево | Администрация Бересневского сельского поселения | областной бюджет; софинансирова-ние Бересневского сельского поселения | 700,0 |  |  | 700, | х | х | х |
| 2.12. | Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительного газопровода уличных сетей в д. Митяево | Администрация Бересневского сельского поселения | областной бюджет; софинансирова-ние Бересневского сельского поселения | 640,0 |  |  | 640,0 | х | х | х |
| 2.13. | Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительного газопровода уличных сетей в д. Дубовицы | Администрация Озерненского городского поселения | областной бюджет; софинансирова-ние Озерненского городского поселения | 800,0 |  |  | 800,0 | х | х | х |
| 2.14. | Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительного газопровода уличных сетей в д. Вишневка | Администрация Озерненского городского поселения | областной бюджет; софинансирова-ние Озерненского городского поселения | 400,0 |  |  | 400,0 | х | х | х |
| Итого по мероприятию 2 раздела II Муниципальной программы |  |  | 3 820,0 |  | 1 280,0 | 2 540,0 | х | х | х |
| Всего по разделу II Муниципальной программы |  |  | 37 619,0 | 13 799,0 | 15 980,0 | 7 840,0 | х | х | х |
| Всего по Муниципальной программе |  |  | 70 919,0 | 14 725,3 | 21 678,7 | 34 515,0 | х | х | х |