Информационная справка

о подготовке муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области к осенне-зимнему периоду 2018-2019 гг.

Распоряжением Администрации муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области» от 06.04.2018 № 90-р «О первоочередных мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Духовщинского района Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года» утвержден районный штаб по координации подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса независимо от форм собственности, жилищного фонда в городских и сельских поселениях Духовщинского района Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года.

Проведено 3 заседания районного штаба.

Главами муниципальных образований сельских поселений, Озерненского городского поселения, отделом городского хозяйства и руководителями структурных подразделений Администрации, а также предприятиями жилищно-коммунального комплекса разработаны планы мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социально-культурной сферы и жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2018/2019гг.

Мероприятия, запланированные по подготовке к осенне-зимнему периоду выполнены в полном объеме.

Согласно ежемесячной форме федеральной статистической отчетности № 1ЖКХ (зима):

- Подготовлено к зимним условиям 455,7 тыс.м.кв. жилищного фонда, что составляет 100%. В том числе подготовлено 93 МКдома, что составляет 100%.

- Подготовлено к работе 41 котельных, что составляет 100.

- Подготовлено к работе 21,2 км тепловых сетей или 100%

- Подготовлено к работе 212 км водопроводных сетей или 100%.

- Подготовлено к работе 35,2 км канализационных сетей или 100.

- Потребность в твердом топливе на нужды бюджетных учреждений
в отопительном периоде 2018-2019гг. составляет: уголь – 387 тонн. Дрова – 600 м3. Топливо заготовлено в полном объеме.

Финансовые средства на подготовку к зиме, предусмотренные в бюджетах

муниципальных образований Духовщинского района Смоленской области

На подготовку и ремонт объектов ЖКХ из бюджетов городских и сельских поселений предусмотрено и освоено1 206 тыс.руб.

Проведены работы и мероприятия:

- по замене участков водопроводных и тепловых сетей, утепление тепловых сетей;

- по утеплению зданий, сооружений и жилого фонда, текущие ремонты и т.д.

- по необходимости заменены глубинные насосы на источниках водоснабжения (артезианских скважинах);

- в образовательных    учреждения проведены работы по установке котлов;

Постановлением Администрации МО «Духовщинский район» Смоленской области от 30.07.2018 № 216 утвержден:

- состав комиссии по проведению проверок готовности к отопительному периоду 2018/2019 годы теплоснабжающих, теплосетевых организаций
и потребителей тепловой энергии МО «Духовщинский район» Смоленской области;

- график проведения проверок готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, находящихся на территории МО «Духовщинский район» Смоленской области к отопительному периоду 2018/2019 годы

- регламент работы комиссии по проведению проверок готовности
к отопительному периоду 2018/2019 года теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии МО «Духовщинский район» Смоленской области;

Согласно графику проведения проверок в период с 15 августа по 25 августа 2018 года проводилась документарная проверка готовности к отопительному периоду 2018/2019 г. потребителей тепловой энергии:

- МУП «Управление коммунального хозяйства» (как потребителя тепловой энергии);

- МУП «Водоканал»;

- ООО «Комфорт»;

- учреждений отдела культуры и отдела образования Администрации МО «Духовщинский район» Смоленской области, имеющих централизованное теплоснабжение;

- учреждений здравоохранения, расположенных на территории Духовщинского района – Духовщинская ЦРБ и Озерненская ЦРБ № 1;

- образовательное учреждение – Духовщинская школа интернат для учащихся

с ограниченными возможностями здоровья.

В ходе проверки выдано 13 актов готовности и 13 паспортов готовности
к отопительному периоду.

В период с 30 августа по 5 сентября 2018 года проведена документарная проверка готовности к отопительному периоду 2018/2019 г. теплоснабжающих и теплосетевых организаций:

- Филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»;

- ООО «Смоленская региональная теплоэнергетическая компания «Смоленскрегионтеплоэнерго» Сафоновский филиал - котельные № 1,2,3;

- МУП «Управление коммунального хозяйства» Духовщинского городского поседения Духовщинского района Смоленской области (в качестве ресурсоснабжающей, ресурсносетевой организации) - 12 газовых модульных газовых котельных.

По результатам проверки выдано три Акта и три Паспорта готовности к предстоящему отопительному периоду теплоснабжающим и теплосетевым организациям.

Для получения паспорта готовности муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области к отопительному периоду 2018/2019гг.

Комиссия, образованная распоряжением Центрального управления Ростехнадзора от 29.08.2018 № С-369-пр в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду с 7 сентября по 12 сентября 2018 года, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», провела проверку готовности к отопительному периоду муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области в лице Администрации муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области.

По результатам рассмотрения был выдан Акт проверки готовности
к отопительному периоду 2018/2019гг. с перечнем замечаний.

Замечания, выявленные Ростехнадзором в ходе проверки были устранены.

9 октября 2018 года на имя заместителя руководителя центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору А.А. Учеваткина направлено письмо с пакетом документов с просьбой о проведении повторной проверки с целью получения паспорта готовности к отопительному периоду 2018/2019гг.

Согласно Плану проведения Ростехнадзором повторных проверок готовности муниципальных образований Смоленской области к отопительному периоду 2018-2019 годов дата повторной проверки муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области назначена на 13 ноября 2018 года.

# Text boxes

Т.В. Дьячкова

8 (48166) 4-16-92