ПРОТОКОЛ

общественной комиссии обсуждения реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области на 2018 - 2022 годы»

04 июля 2020г.                                                                              п. Озерный

Общественная комиссия обсуждения реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области на 2018 - 2022 годы» (далее Комиссия) созданная Постановлением Администрации Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области от 04.10.2017 № 127 в составе:

| Председатель комиссии: Тихонова Оксана Викторовна | - | Глава муниципального образования Озерненского городского поселения; |
| --- | --- | --- |
| Члены комиссии: |  |  |
| Панасенкова Светлана Александровна | - | специалист I категории Администрации Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области, член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; |
| Денисова Елена Витальевна | - | ведущий специалист Администрации Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области, член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; |
| Михалченкова Валентина Михайловна | - | специалист Администрации Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области, член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; |

Провела заседание по следующей повестке дня:

- Обсуждение ежемесячного отчета реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области на 2018 - 2022 годы»

ПО ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:

Панасенкову Светлану Александровну - специалиста I категории Администрации Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области, член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Которая рассказала, что 17.01.2020г. между Департаментом Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству и администрацией Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из субъекта Российской Федерации в рамках реализации областной государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Смоленской области» на 2018-2020 годы на поддержку муниципальных программ формирования современной городской сред на сумму 3 141 161,23 руб. (из них: средства федерального и областного бюджета 3 140 847,11 руб. средства местного бюджета 314,12 руб.).

На заседании общественной комиссии по организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области на 2018 - 2022 годы», рассмотрения предложений заинтересованных лиц и осуществления контроля за реализацией муниципальной программы был утвержден дизайн проект территории расположенной, на пересечении улицы Ленина и улицы Строителей (территория поселкового рынка). Сметная стоимость данного проекта составляет: 5 509 581,90. Комиссией принято решение выделить из местного бюджета недостающую сумму в размере 2 368 420,67 руб.

В настоящее время планируемая сумма муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству поселкового рынка 5 509 581,90 руб.

19 июня 2020г. был заключен контракт с индивидуальным предпринимателем Семеновым Никитой Андреевичем на сумму 5 509 581,90 руб. Но сегодняшний день подрядчик приступил к выполнению обязательств согласно заключенного контракта.

Данная информация отражена в ежемесячном отчете (отчет предоставлен).

Комиссия приняла решение  утвердить данный отчет о ходе реализации программы.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА – единогласно;

ПРОТИВ – 0;

Воздержались – 0.

| Председатель комиссии: | _________________ | О.В. Тихонова |
| --- | --- | --- |
| Члены комиссии: | _________________ | С.А. Панасенкова |
|  | _________________ | Е.В. Денисова |
|  | ________________ | В.А.Михалченкова |