# АДМИНИСТРАЦИЯ Муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ»

# Смоленской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.01.2025 № 79

| Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области» |  |
| --- | --- |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Администрации муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области от 20.01.2025 № 29 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области, Уставом муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области, Администрация муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области» (далее – Муниципальная программа).

2. Признать утратившими силу:

- постановление Администрации муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области от 27.12.2017 № 441 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Духовщинского городского поселения Духовщинского района Смоленской области на 2018-2022 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области от 19.03.2018 № 86 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Духовщинского городского поселения Духовщинского района Смоленской области на 2018-2022 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области от 25.03.2019 № 86 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Духовщинского городского поселения Духовщинского района Смоленской области на 2018-2022 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области от 29.07.2019 № 200 а «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Духовщинского городского поселения Духовщинского района Смоленской области на 2018-2022 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области от 15.10.2019 № 301 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Духовщинского городского поселения Духовщинского района Смоленской области на 2018-2022 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области от 16.03.2020 № 81 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области от 27.12.2017 № 441»;

- постановление Администрации муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области от 22.07.2020 № 242 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Духовщинского городского поселения Духовщинского района Смоленской области»;

- постановление Администрации муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области от 01.09.2020 № 333 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Духовщинского городского поселения Духовщинского района Смоленской области»;

- постановление Администрации муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области от 09.02.2021 № 40 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Духовщинского городского поселения Духовщинского района Смоленской области»;

- постановление Администрации муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области от 09.04.2021 № 104 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Духовщинского городского поселения Духовщинского района Смоленской области»;

- постановление Администрации муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области от 22.06.2021 № 184 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Духовщинского городского поселения Духовщинского района Смоленской области»;

- постановление Администрации муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области от 14.09.2021 № 273 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Духовщинского городского поселения Духовщинского района Смоленской области»;

- постановление Администрации муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области от 15.04.2022 № 88 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области от 27.12.2017 № 441»;

- постановление Администрации муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области от 04.08.2022 № 248 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Духовщинского городского поселения Духовщинского района Смоленской области»;

- постановление Администрации муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области от 03.11.2022 № 336 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Духовщинского городского поселения Духовщинского района Смоленской области»;

- постановление Администрации муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области от 30.12.2022 № 430 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Духовщинского городского поселения Духовщинского района Смоленской области»;

- постановление Администрации муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области от 28.07.2023 № 247 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Духовщинского городского поселения Духовщинского района Смоленской области»;

- постановление Администрации муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области от 01.03.2024 № 82 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Духовщинского городского поселения Духовщинского района Смоленской области»;

- постановление Администрации муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области от 03.09.2024 № 285 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Духовщинского городского поселения Духовщинского района Смоленской области»;

3. Обнародовать настоящее постановление путем размещения 
на информационном стенде на первом этаже здания Администрации муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области, а также разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://duhov.admin-smolensk.ru/) в разделе «Федеральный приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды"».

4. Контроль за исполнением мероприятий Муниципальной программы возложить на начальника отдела городского хозяйства Администрации муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области (О.В. Барсукова).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его обнародования.

| Глава муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области | В.В. Молотков |
| --- | --- |

|  |  | УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области от ____________ 202___ № ____ |
| --- | --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования

«Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области»

(далее также – муниципальная программа)

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования

«Духовщинский муниципальный округ»

Смоленской области»

Основные положения

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области |
| --- | --- |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 - 2027 годы |
| Цели муниципальной программы | повышение уровня благоустройства дворовых территорий; повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых общественных территорий |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (по годам реализации и в разрезе источников финансирования на очередной финансовый год и первый, второй годы планового периода) | общий объем финансирования составляет 6 516 535,67 рублей, из них: 2025 год (всего) – 6 516 535,67 рублей, из них: - средства федерального бюджета – 4 193 425,68 рублей; - средства областного бюджета – 2 213 027,63 рублей; - средства местного бюджета – 110 082,36 рублей; - средства внебюджетных источников – 0,0 рублей; 2026 год (всего) – 0,00 рублей; 2027 год (всего) – 0,00 рублей |

Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (2024 год) | Планируемое значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | единиц | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Количество реализованных проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | единиц | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Количество благоустроенных объектов, на которых выполнены работы: благоустройство стадиона | единиц | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Количество благоустроенных объектов, на которых выполнены работы: устройство детских игровых площадок | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |

Структура муниципальной программы

| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |
| Ответственный за выполнение регионального проекта - заместитель Главы муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области – Федоров Алексей Владимирович |  |  |  |
| 1.1. | Повышение комфортности городской среды | создание безопасной, удобной и привлекательной городской среды, обеспечение улучшения содержания мест массового посещения граждан и дворовых территорий | количество благоустроенных дворовых территорий; количество благоустроенных общественных территорий; количество реализованных проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях |
| 2. Ведомственный проект «Повышение эстетического и функционального уровня территории муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области» |  |  |  |
| Ответственный за выполнение ведомственного проекта - заместитель Главы муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области – Федоров Алексей Владимирович |  |  |  |
| 2.1 | Создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан | выполнение работ по благоустройству стадиона | количество благоустроенных объектов |
|  |  | выполнение работ по благоустройству детских игровых площадок |  |

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам (этапам) реализации (рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 2025 год | 2026 | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| В целом по муниципальной программе, в том числе: | 6 516 535,67 | 6 516 535,67 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 4 193 425,68 | 4 193 425,68 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 2 213 027,63 | 2 213 027,63 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 110 082,36 | 110 082,36 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение

к паспорту муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ»

Смоленской области

СВЕДЕНИЯ

о показателях муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Методика расчета показателя или источник получения информации о значении показателя (наименование формы статистического наблюдения, реквизиты документа об утверждении методики и т.д.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | постановление Администрации Смоленской области от 31.08.2017 № 599 «Об утверждении областной государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Смоленской области» |
| 2. | Количество благоустроенных общественных территорий | методика расчета показателя утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской федерации от 18.04.2019 № 228/пр (приложение № 10) |
| 3. | Количество реализованных проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | методика расчета показателя утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской федерации от 18.04.2019 № 228/пр (приложение № 11) |
| 4. | Количество благоустроенных объектов, на которых выполнены работы: благоустройство стадиона; устройство детской игровой площадки | методика расчета показателя утверждена приказом начальника Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 11.07.2022 № 107-ОД «Об утверждении Методики расчета показателя ведомственного проекта «Повышение эстетического и функционального уровня территорий Смоленской области» |

## 1. Стратегические приоритеты в сфере реализации
муниципальной программы

Важнейшей задачей Администрации муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области является создание безопасной, удобной и привлекательной среды для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых и общественных территорий.

На территории муниципального образования имеются места массового посещения граждан (парки, скверы, площади и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий должно осуществляться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением населения, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной муниципальной программы.

Реализация запланированных мероприятий позволит удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом состоянии дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового посещения граждан, а также обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.

Благоустройство дворовых и общественных территорий невозможно осуществлять без комплексного подхода, что позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения.

Комплексный подход включает в себя:

1) благоустройство дворовых территорий, включая минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, а именно:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн;

- ремонт и (или) устройство автомобильных парковок;

- ремонт и (или) устройство тротуаров;

- ремонт и (или) устройство площадок для мусорных контейнеров.

Данный минимальный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен. Предложения граждан, по включению дворовых территорий в программу, подготовленные в рамках минимального перечня работ, могут включать все или несколько видов работ, предусмотренных минимальным перечнем работы.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, приведен в приложении № 12 к муниципальной программе;

2) благоустройство дворовых территорий, включая дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, а именно:

- устройство и оборудование детских и (или) спортивных площадок, иных площадок;

- ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- ремонт и (или) устройство водоотводных сооружений;

- ремонт и (или) установка пандусов;

- озеленение территорий,

- иные виды работ.

Применительно к дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий предусмотрено обязательное финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц. Доля участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 
в соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований - получателей субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований 
на поддержку муниципальных программ формирование комфортной городской среды определяется, как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, входящих в дополнительный перечень, и составляет не менее 1% (одного процента) при трудовом участии и не менее 1% (одного процента) при финансовом участии.

Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ приведен в приложении № 11 к муниципальной программе;

3) благоустройство общественных территорий, а именно:

- благоустройство и освещение парков, скверов, площадей;

- благоустройство кладбищ, пустырей, мест для купания (пляжей), муниципальных рынков, территорий вокруг памятников;

- ремонт и установку памятников;

- реконструкцию многофункциональных общественных спортивных объектов (стадионов или детских спортивно-игровых площадок), пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (установка скамеек) на конкретных улицах;

- обустройство родников,

- обустройство фонтанов

- благоустройство (обустройство) иных территорий и объектов.

По каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, разрабатывается и утверждается (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн-проект в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых общественных территорий согласно приложению № 10 к муниципальной программе.

Адресные перечни дворовых и общественных территорий муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Адресные перечни дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации муниципальной программы приведены в приложениях № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, к муниципальной программе.

Перечень проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях приведен в приложении № 9.

В рамках ведомственного проекта «Повышение эстетического и функционального уровня территории муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области реализуются мероприятия по предоставлению субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Смоленской области на проведение мероприятий, направленных на создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан. В рамках реализации данного мероприятия предусматривается:

в 2025 году – выполнение работ по устройству детских игровых площадок.

Оценка сферы благоустройства территорий муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области характеризуется следующими показателями:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателей (2024 год) | Планируемое значение показателей (по годам реализации) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общее количество дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 2. | Площадь дворовых территорий | м2 | 148 495,77 | 148495,77 | 148495,77 | 148495,77 |
| 3. | Количество благоустроенных дворовых территорий (всего нарастающим итогом) | ед. | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 4. | Площадь благоустроенных дворовых территорий (всего нарастающим итогом) | м2 | 48 167 | 48 167 | 48 167 | 48 167 |
| 5. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 |
| 6. | Общая численность населения муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области (г.Духовщина, пос. Озерный) | чел. | 8 874 | 8 874 | 8 874 | 8 874 |
| 7. | Общая численность населения, проживающих в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями | чел. | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 |
| 8. | Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения | % | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 9. | Общее количество общественных территорий | ед. | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 10. | Площадь общественных территорий | м2 | 110 645 | 110 645 | 110 645 | 110 645 |
| 11. | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (всего нарастающим итогом) | ед. | 8 | 10 | 11 | 11 |
| 12. | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (всего нарастающим итогом) | м2 | 48 043 | 89 046 | 110 645 | 110 645 |

На уровне комфортного состояния объектов благоустройства сказывается влияние отрицательных природных факторов, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия, направленные на поддержание уровня комфортности проживания граждан.

Кроме природных факторов, износу способствует увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия.

Также одной из проблем благоустройства территории муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области является негативное, небрежное отношение жителей к элементам благоустройства, низкий уровень культуры поведения в общественных местах, на улицах и во дворах.

К решению проблем благоустройства дворовых и общественных территорий необходим программно-целевой подход, так как без комплексной системы благоустройства невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий 
по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий 
по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области.

Помимо повышения качества и комфорта городской среды приоритетами 
в сфере реализации мероприятий муниципальной программы являются:

- синхронизация выполнения работ в рамках муниципальной программы 
с реализуемыми в муниципальном образовании федеральными, региональными 
и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на территории района;

- синхронизация реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальном образовании мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также с мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Экология», «Культура», в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утвержденными Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

2. СВЕДЕНИЯ

о региональном проекте

«Формирование комфортной городской среды»

Общие положения

| Ответственный за выполнение регионального проекта | заместитель Главы муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области Федоров Алексей Владимирович |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области» |

Значения результатов регионального проекта

| № п/п | Наименование результата | Единица измерения | Базовое значение результата (2024 год) | Планируемое значение результата на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Количество реализованных проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 |

2.1 СВЕДЕНИЯ

о ведомственном проекте

«Повышение эстетического и функционального уровня территории муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области»

Общие положения

| Ответственный за выполнение ведомственного проекта | заместитель Главы муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области Федоров Алексей Владимирович |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области» |

Значения результатов ведомственного проекта

| № п/п | Наименование результата | Единица измерения | Базовое значение результата (2024 год) | Планируемое значение результата на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество объектов благоустройства, на которых выполнены работы: благоустройство стадиона | ед. | 1 | - | - | - |
| 2. | Количество объектов благоустройства, на которых выполнены работы: устройство детских игровых площадок | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |

3. СВЕДЕНИЯ

о финансировании структурных элементов
муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования

«Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области»

| № п/п | Наименование | Участник муниципальной программы | Источник финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Благоустроено дворовых и общественных территорий |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Расходы на мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий | отдел городского хозяйства |  | 4 323 551,67 | 4 323 551,67 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 4 193 425,68 | 4 193 425,68 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 129 693,63 | 129 693,63 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 432,36 | 432,36 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Количество реализованных проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Расходы на мероприятия по реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | отдел городского хозяйства | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по региональному проекту |  | отдел городского хозяйства |  | 4 323 551,67 | 4 323 551,67 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 4 193 425,68 | 4 193 425,68 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 129 693,63 | 129 693,63 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 432,36 | 432,36 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Ведомственный проект «Повышение эстетического и функционального уровня территории муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Благоустроено объектов |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Расходы на мероприятия по выполнению работ по устройству детской игровой площадки | отдел городского хозяйства |  | 2 192 984,00 | 2 192 984,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 2 083 334,00 | 2 083 334,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 109 650,00 | 109 650,00 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по ведомственному проекту |  | отдел городского хозяйства |  | 2 192 984,00 | 2 192 984,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 2 083334,00 | 2 083334,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 109 650,00 | 109 650,00 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: |  |  |  | 6 516 535,67 | 6 516 535,67 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  | 4 193 425,68 | 4 193 425,68 | 0,0 | 0,,0 |
| областной бюджет |  |  |  | 2 213 027,63 | 2 213 027,63 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет городского поселения |  |  |  | 110 082,36 | 110 082,36 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  | Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области» от «___» _________20__ г. № ____) |
| --- | --- |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области»

| № п/п | Адрес дворовых территорий |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 1. | г. Духовщина, ул. Бугаева, д. 69/46 |
| 2. | г. Духовщина, ул. Бугаева, д. 70/48 |
| 3. | г. Духовщина, ул. Бугаева, д. 37/40 |
| 4. | г. Духовщина, ул. Бугаева, д. 86 |
| 5. | г. Духовщина, ул. Бугаева, д. 45 |
| 6. | г. Духовщина, ул. Глинки, д. 10 |
| 7. | г. Духовщина, ул. Исаковского, д. 45 |
| 8. | г. Духовщина, ул. Исаковского, д. 47 |
| 9. | г. Духовщина, ул. Исаковского, д. 49 |
| 10. | г. Духовщина, ул. Исаковского, д. 51 |
| 11. | г. Духовщина, ул. Карла Либкнехта, д. 50 |
| 12. | г. Духовщина, ул. Карла Либкнехта, д. 51 а |
| 13. | г. Духовщина, ул. Карла Либкнехта, д. 54 |
| 14. | г. Духовщина, ул. Карла Либкнехта, д. 62 |
| 15. | г. Духовщина, ул. Карла Маркса, д. 47/54 |
| 16. | г. Духовщина, ул. Карла Маркса, д. 50 |
| 17. | г. Духовщина, ул. Квашнина, д. 2 |
| 18. | г. Духовщина, ул. Квашнина, д. 4 |
| 19. | г. Духовщина, ул. Квашнина, д. 6 |
| 20. | г. Духовщина, ул. Луначарского, д. 13 |
| 21. | г. Духовщина, ул. Максима Горького, д. 10 |
| 22. | г. Духовщина, ул. Максима Горького, д. 12 |
| 23. | г. Духовщина, ул. Максима Горького, д. 14 |
| 24. | г. Духовщина, ул. Максима Горького, д. 16 |
| 25. | г. Духовщина, ул. Максима Горького, д. 50 а |
| 26. | г. Духовщина, ул. Максима Горького, д. 6 |
| 27. | г. Духовщина, ул. Максима Горького, д. 7 а |
| 28. | г. Духовщина, ул. Максима Горького, д. 7 б |
| 29. | г. Духовщина, ул. Максима Горького, д. 8 |
| 30. | г. Духовщина, ул. Максима Горького, д. 9 |
| 31. | г. Духовщина, ул. Максима Горького, д. 9 а |
| 32. | г. Духовщина, ул. Максима Горького, д. 2 |
| 33. | г. Духовщина, ул. Максима Горького, д. 2 б |
| 34. | г. Духовщина, ул. Максима Горького, д. 4 |
| 35. | г. Духовщина, ул. Смоленская, д. 49 |
| 36. | г. Духовщина, ул. Смоленская, д. 53 |
| 37. | г. Духовщина, ул. Смоленская, д. 55/40 |
| 38. | г. Духовщина, ул. Смоленская, д. 56 |
| 39. | г. Духовщина, ул. Смоленская, д. 57/13 |
| 40. | г. Духовщина, ул. Смоленская, д. 59 |
| 41 | г. Духовщина, ул. Смоленская, д. 63 |
| 42. | г. Духовщина, ул. Смоленская, д. 65/14 |
| 43. | г. Духовщина, ул. Смоленская, д. 76/16 |
| 44. | г. Духовщина, ул. Цуранова, д. 78/58 |
| 45. | г. Духовщина, ул. Цуранова, д. 69 |
| 46. | г. Духовщина, ул. Цуранова, д. 80/59 |
| 47. | пос. Озерный, ул. Кольцевая, д. 4, д. 6 |
| 48. | пос. Озерный, ул. Строителей, д. 7 |
| 49. | пос. Озерный, ст. Сошно, д. 1 |
| 50. | пос. Озерный, ул. Октябрьская, д. 18Б |
| 51. | пос. Озерный, ул. Строителей, д. 19 |
| 52. | пос. Озерный, ул. Кольцевая, д. 22 |
| 53. | пос. Озерный, ул. Парковая, д. 3 |
| 54. | пос. Озерный, ул. Октябрьская, д. 14А |
| 55. | пос. Озерный, ул. Октябрьская, д. 18 |
| 56. | пос. Озерный, ул. Октябрьская, д. 18А |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области»

| № п/п | Адрес (наименование) общественных территорий |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | г. Духовщина, городской парк |
| 2. | г. Духовщина, ул. Бугаева, стадион «Дружба» |
| 3. | г. Духовщина, ул. Максима Горького, д. 9а |
| 4. | г. Духовщина, ул. Советская, «Детский городок» |
|  | г. Духовщина, ул. Советская, «Детский городок» (2-й этап) |
| 5. | г. Духовщина, ул. Советская, «Сквер у Партизана» |
| 6. | г. Духовщина, ул. Бугаева, хоккейная площадка |
| 7. | пос. Озерный, сквер «У памятника мемориала Ярославской дивизии» |
| 8. | пос. Озерный, ул. Ленина, Ярмарочная площадь |
| 9. | пос. Озерный, ул. Кольцевая, поселковый парк |
|  | пос. Озерный, ул. Кольцевая, поселковый парк (2-й этап) |
|  | пос. Озерный, ул. Кольцевая, поселковый парк (3-й этап) |
| 10. | пос. Озерный, ул. Кольцевая, парковая территория |
| 11. | пос. Озерный, ул. Парковая, поселковый стадион |

Примечание: адресные перечни дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области» подлежат ежегодной корректировке и уточнению.

|  | Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области» от «___» _________20__ г. № ____) |
| --- | --- |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых и общественных территорий, нуждавшихся в благоустройстве и подлежавших благоустройству в период реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области» в 2018 - 2024 годах

| № п/п | Адрес дворовой/общественной территории |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 2018 год |  |
| 1. | г. Духовщина, городской парк (общественная территория) |
| 2. | пос. Озерный, ул. Кольцевая, д. 4, д. 6 (дворовая территория) |
| 3. | пос. Озерный, ул. Строителей, д. 7 (дворовая территория) |
| 2019 год |  |
| 1. | г. Духовщина, ул. Максима Горького, д. 9 (дворовая территория) |
| 2. | г. Духовщина, ул. Максима Горького, д. 9 а (дворовая территория) |
| 3. | пос. Озерный, ул. Кольцевая, поселковый парк (общественная территория) |
| 2020 год |  |
| 1. | г. Духовщина, ул. Квашнина, д. 2 (дворовая территория) |
| 2. | г. Духовщина, ул. Квашнина, д. 4 (дворовая территория) |
| 3. | г. Духовщина, ул. Квашнина, д. 6 (дворовая территория) |
| 4. | пос. Озерный, ул. Ленина, ярмарочная площадь (общественная территория) |
| 2021 год |  |
| 1. | г. Духовщина, ул. Максима Горького, д. 9а (общественная территория) |
| 2. | пос. Озерный, ул. Кольцевая, парковая территория (общественная территория) |
| 2022 год |  |
| 1. | г. Духовщина, ул. Максима Горького, д. 10 (дворовая территория) |
| 2. | г. Духовщина, ул. Максима Горького, д. 12 (дворовая территория) |
| 3. | пос. Озерный, ул. Парковая, поселковый стадион (общественная территория) |
| 2023 год |  |
| 1. | г. Духовщина, ул. Максима Горького, д. 14 (дворовая территория) |
| 2. | г. Духовщина, ул. Максима Горького, д. 16 (дворовая территория) |
| 3. | г. Духовщина, ул. Советская, «Детский городок» (общественная территория) |
| 4. | пос. Озерный, сквер «У памятного мемориала Ярославской дивизии» (общественная территория) |
| 2024 год |  |
| 1. | г. Духовщина, ул. Максима Горького, д. 2 (дворовая территория) |
| 2. | г. Духовщина, ул. Советская, «Детский городок» (2 этап) (общественная территория) |
| 3. | пос. Озерный, ул. Кольцевая, поселковый парк (2-й этап) (общественная территория) |

|  | Приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области» от «___» _________20__ г. № ____) |
| --- | --- |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ»

Смоленской области» в 2025 году

| № п/п | Адрес дворовой территории |
| --- | --- |
| 1 | 2 |

|  | Приложение № 4 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области» от «___» _________20__ г. № ____) |
| --- | --- |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве 
и подлежащих благоустройству в период реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области» в 2025 году

| № п/п | Адрес (наименование) общественной территории |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | г. Духовщина, ул. Советская, «Сквер у Партизана» |
| 2. | пос. Озерный, ул. Кольцевая, поселковый парк (3 этап) |
| 3. | Ведомственный проект «Повышение эстетического и функционального уровня территории муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области» |
|  | г. Духовщина, ул. Советская «Детский городок» |

|  | Приложение № 5 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области» от «___» _________20__ г. № ____) |
| --- | --- |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ»

Смоленской области» в 2026 году

| № п/п | Адрес дворовой территории |
| --- | --- |
| 1 | 2 |

|  | Приложение № 6 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области» от «___» _________20__ г. № ____) |
| --- | --- |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве 
и подлежащих благоустройству в период реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ»

Смоленской области» в 2026 году

| № п/п | Адрес (наименование) общественной территории |
| --- | --- |
| 1 | 2 |

|  | Приложение № 7 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области» от «___» _________20__ г. № ____) |
| --- | --- |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве 
и подлежащих благоустройству в период реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ»

Смоленской области» в 2027 году

| № п/п | Адрес дворовой территории |
| --- | --- |
| 1 | 2 |

|  | Приложение № 8 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области» от «___» _________20__ г. № ____) |
| --- | --- |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве 
и подлежащих благоустройству в период реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ»

Смоленской области» в 2027 году

| № п/п | Адрес (наименование) общественной территории |
| --- | --- |
| 1 | 2 |

|  | Приложение № 9 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области» от «___» _________20__ г. № ____) |
| --- | --- |

Перечень проектов -  победителей Всероссийского конкурса

лучших проектов создания комфортной городской среды

в малых городах и исторических поселениях

| № п/п | Наименование проекта - победителя | Год, в котором муниципальное образование признано победителем в конкурсе | Срок реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 1. | Проект благоустройства стадиона в г. Духовщина: Город «Дружба» | 2022 | 2023-2024 годы |

|  | Приложение № 10 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области» от «___» _________20__ г. № ____) |
| --- | --- |

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения 
дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых общественных территорий муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения 
с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в мероприятия по благоустройству, направленное на формирование современной городской среды, а также дизайн-проекта благоустройства наиболее посещаемой общественной территории и мест массового отдыха населения (скверов, парков) муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области (далее – Порядок).

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал 
с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн-проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых 
к благоустройству работ. Это может быть, как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой или общественной территории, территории парка с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений 
в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) общественной территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

2. Разработка дизайн-проектов

2.1. Разработка дизайн-проектов в отношении дворовых территорий, расположенных на территории муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ «Смоленской области (далее – Духовщинский муниципальный округ), наиболее посещаемой общественной территорий осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства Духовщинского муниципального округа, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными, иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проектов в отношении дворовых территорий, расположенных на территории Духовщинского муниципального округа осуществляется собственниками помещений в многоквартирных домах, 
а наиболее посещаемой общественной территории и мест массового отдыха населения (скверы, аллеи и т.д.) осуществляется уполномоченным лицом Духовщинского муниципального округа (далее – уполномоченное лицо).

2.3. Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовой территории осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории.

3. Обсуждение и утверждение дизайн-проекта

3.1. В целях обсуждения и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, уполномоченное лицо уведомляет заинтересованное лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы, о готовности дизайн-проекта.

3.2. Заинтересованное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

3.3. Обсуждение и утверждение дизайн-проекта благоустройства общественной территории осуществляется с участием представителей Духовщинского муниципального округа, а также с участием архитекторов, проектировщиков и других профильных специалистов.

3.4. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица.

3.5. Дизайн-проект на благоустройство общественной территории утверждается в одном экземпляре и хранится в Духовщинском муниципальном округе.

4. Порядок подачи заявки на участие в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых и общественных территорий, расположенных на территории муниципального образования

«Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области

4.1. Заявка на участие в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов Духовщинского муниципального округа подается заинтересованным лицом в письменной форме в срок, установленный в сообщении о проведении отбора дворовых территорий многоквартирных домов.

Заявка регистрируется специалистом, который делает отметку на заявке 
о получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Срок подачи заявок должен составлять не более 14 календарных дней 
с момента опубликования сообщения на сайте организатора обсуждении 
с заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий Духовщинского муниципального округа.

В случае внесения изменений в настоящий Порядок после официального опубликования срок подачи заявок должен быть увеличен не менее чем на 7 дней.

Все листы заявки и прилагаемые документы на участие в обсуждении 
с заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна быть скреплена печатью участника обсуждения (для юридических лиц) и подписана участником обсуждения.

4.2. К заявке прилагаются следующие документы:

1) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в котором определен состав заинтересованных лиц из числа собственников помещений для участия в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов;

2) дизайн-проект с внесенными изменениями с учетом технической возможности, и без изменения проектно-сметной документации;

4.3. Общественная комиссия по разработке и обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области (далее - Комиссия) рассматривает заявки на участие в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов, в соответствии с требованиями, установленным настоящим Порядком, о чем составляется протокол заседания Комиссии (далее - Протокол), в котором в обязательном порядке оцениваются заявки всех участников, с указанием изменений и другой информации.

4.4. Протокол подписывается всеми членами Комиссии, присутствовавшими на заседании, и размещается на официальном сайте организатора конкурса 
и в средствах массовой информации в течение трех рабочих дней с момента его подписания.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов подана только одна заявка на участие в обсуждении, Комиссия признает отбор несостоявшимся и рассматривает указанную заявку.

Если заявка соответствует требованиям и условиям настоящего Порядка, работы, указанные в проектно-сметной документации, будут выполняться 
в соответствии с внесенными изменениями в дизайн-проект.

В случае признания обсуждения несостоявшимся работы будут выполнять 
по ранее согласованному дизайн-проекту.

|  | Приложение № 11 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области от «___» _________20__ г. № ____) |
| --- | --- |

ПОРЯДОК

аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых 
на выполнение минимального, дополнительного перечней работ 
по благоустройству дворовых территорий, 
и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области»

1. Общие положения

1.1. Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий  и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области регламентирует процедуру аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы финансового и (или) трудового участия граждан в выполнении указанных работ.

1.2. Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству и обеспечивающие финансовое (трудовое) участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

1.3. Благоустройство дворовых территорий, финансируемых за счет бюджетных средств, осуществляется по минимальному (дополнительному) перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – минимальный перечень, дополнительный перечень, минимальный и дополнительный перечни).

1.4. Минимальный перечень включает в себя:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек;

- урн для мусора;

- ремонт и (или) устройство автомобильных парковок;

- ремонт и (или) устройство тротуаров.

1.5. Дополнительный перечень включает в себя:

- устройство и оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- ремонт и (или) устройство водоотводных сооружений;

- ремонт и (или) установка пандусов;

- озеленение территорий;

- иные виды работ.

1.6. Решение о финансовом (трудовом) участии заинтересованных лиц 
в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
по минимальному или дополнительному перечню работ по благоустройству принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44 – 48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2. О формах финансового и трудового участия

2.1. При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица вправе не обеспечивать финансовое участие.

При выполнении работ по дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 1% от сметной стоимости 
на благоустройство дворовой территории.

2.2. Заинтересованные лица должны обеспечить трудовое участие 
в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).

3. Сбор, учет и контроль средств заинтересованных лиц

3.1. Сбор средств заинтересованных лиц на выполнение минимального (дополнительного) перечней работ по благоустройству дворовых территорий обеспечивают организации, управляющие многоквартирными домами, товарищества собственников жилья на специальном счете, открытом в российской кредитной организации и предназначенном для перечисления средств на благоустройство.

3.2. Специальный счет может быть открыт в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет 
не менее чем двадцать миллиардов рублей. Центральный банк Российской Федерации ежеквартально размещает информацию о кредитных организациях, которые соответствуют требованиям, установленным настоящим пунктом, на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.3. Средства на выполнение дополнительного перечня работ 
по благоустройству дворовых территорий вносят собственники жилых (нежилых) помещений путем оплаты за жилое помещение согласно платежному документу единовременно, через два месяца после включения дворовой территории в перечень дворов, подлежащих благоустройству по программе, либо равномерно до 31 декабря текущего года реализации муниципальной программы.

Председатель совета многоквартирного дома или иное уполномоченное лицо может обеспечить сбор средств заинтересованных лиц.

3.4. Размер средств, вносимых собственниками помещений на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, рассчитывается как произведение сметной стоимости работ по благоустройству дворовой территории по дополнительному перечню и доли в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника жилого (нежилого) помещения, определяемой согласно части 1 статьи 37 Жилищного кодекса Российской Федерации.

3.5. Управляющие организации, товарищества собственников жилья перечисляют денежные средства на счет муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области по КБК «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов», где ведется учет средств, поступивших от заинтересованных лиц по многоквартирным домам, дворовые территории которых подлежат благоустройству согласно дополнительному перечню работ по благоустройству.

Списание средств заинтересованных лиц на оплату выполненных работ обеспечивается с учетом сроков, предусмотренных договорами с подрядными организациями.

|  | Приложение № 12 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области от «___» _______20__ г. № ____) |
| --- | --- |

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению 
на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя 
из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, расположенных на территории муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области

| № п/п | Наименование элемента благоустройства | Образец |
| --- | --- | --- |
| 1. | Скамейка для бетонирования |  |
| 2. | Урна переносная |  |
| 3. | Светильник уличный |  |