СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУХОВЩИНСКИЙ ОКРУЖНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 31 марта 2026  года  №  19

О реализации муниципальной программы

«Комплексное       развитие      сети    ЖКХ,

благоустройства               территории         в

муниципальном                        образовании

«Духовщинский   муниципальный  округ»

Смоленской области»   за  2025 год

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области, рассмотрев и заслушав информацию о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сети ЖКХ, благоустройства территории в муниципальном образовании «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области»  за 2025 год, Духовщинский окружной Совет депутатов

РЕШИЛ:

Прилагаемую информацию  о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сети ЖКХ, благоустройства территории в муниципальном образовании «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области  за 2025 год принять к сведению.

Председатель

Духовщинского окружного

Совета депутатов		                                                                   Б.В. Петифоров

Приложение

к  решению  Духовщинского

окружного Совета депутатов

от 31.03.2026 г. № 19

Исполнение мероприятий муниципальной программы

«Комплексное развитие сети ЖКХ, благоустройства территории

в муниципальном образовании «Духовщинский муниципальный округ»

Смоленской области

Система жилищно-коммунального хозяйства Духовщинского муниципального округа представлена жилыми, общественными зданиями и территориями, общественными местами отдыха, в том числе детскими игровыми площадками, парками, а также системами жизнеобеспечения населения: теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, электроснабжения. Таким образом, жилищно-коммунальные услуги являются важнейшей составляющей экономики          и жизнедеятельности на территории Духовщинского округа.

В муниципальной программе «Комплексное развитие сети ЖКХ, благоустройства территории в муниципальном образовании «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области определены мероприятия, направленные на создание комфортных условий проживания граждан:

1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды».

В рамках проекта выполнены работы по благоустройству общественных территорий:

- Благоустройство общественной территории "Сквер у Партизана" по адресу: Смоленская область, г. Духовщина ул. Советская, сумма по контракту составила 2183, 365 тыс. рублей;

- Благоустройство общественной территории "Поселковый парк" по адресу: Смоленская область, Духовщинский муниципальный округ, п. Озерный ул. Кольцевая. В рамках исполнения данного проекта обустроена детская площадка, установлены арт объекты: фигуры топиари «тройка лошадей с каретой». Стоимость, работ согласно муниципальному контракту: 2386,496 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 2386,2 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета - 238 тыс. рублей.

3. Ведомственный проект «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства Смоленской области».

В рамках проекта освоено 16861,4 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета составили 16018,331 тыс. рублей, местного бюджета - 843,07 тыс. рублей. Выполнены работы:

- капитальный ремонт участка сетей водоснабжения по ул. Смоленская г. Духовщина Смоленской области;

- капитальный ремонт сетей водоотведения канализационно-насосной станции и очистных сооружений п. Озерный ул. Ленина;

- капитальный ремонт артезианских скважин, магистральных сетей водоснабжения и сетей станции второго подъема п. Озерный;

- капитальный ремонт артезианской скважины и сетей водоснабжения                          в д. Заберезье Духовщинского района Смоленской области;

- капитальный ремонт артезианской скважины, водонапорных башен и сетей водоснабжения в с. Ануфриево;

- капитальный ремонт артезианской скважины и участка сетей водоснабжения в д. Савино.

4. Ведомственный проект «Улучшение условий проживания населения Смоленской области».

В рамках проекта проведен ремонт шахтных колодцев. Освоено 579,89 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 550,9 тыс. руб. и 28,99 тыс. рублей - местного бюджета. Отремонтированы шахтные колодцы в деревнях: Зимец, Болдино, Бабино, Шиловичи муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области.

5. Ведомственный проект «Ремонт и восстановление воинских захоронений                   и мемориальных сооружений».

В рамках проекта отремонтированы следующие объекты:

- Обелиск в честь воинов 234-й Ломоносовской дивизии, освобождавших район от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году д. Шиловичи Духовщинского муниципального округа;

- Мемориальный комплекс жителям д. Петрищево, погибшим в годы Великой Отечественной войны д. Петрищево Духовщинского муниципального округа;

- Памятный мемориал Ярославской дивизии. Братское захоронение времен ВОВ п. Озерный Духовщинского муниципального округа;

- Памятник в честь мирных жителей д. Кишкиницы, уничтоженных фашистами в годы Великой Отечественной войны д. Кишкиницы Духовщинского муниципального округа.

- Монумент в честь воинов-односельчан, погибших в ВОВ д. Зимец.

Стоимость выполненных, в рамках проекта «Ремонт и восстановление воинских захоронений и мемориальных сооружений» работ, составила 4 684,21 тыс. руб. в том числе средства областного бюджета 4 450,0 тыс. руб. и 234,22 тыс. руб. местного бюджета.

6. Ведомственный проект «Повышение эстетического и функционального уровня территорий».

В рамках проекта «Повышение эстетического и функционального уровня территорий» проведено обустройство детского городка в г. Духовщина                                      по ул. Советская. Освоено 2 192,98 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 2 083,33 тыс. руб. и местного бюджета 109,65 тыс. руб.

7. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мероприятий                                   по содержанию жилищно-коммунального хозяйства».

За счет средств местного бюджета проводились мероприятия:

- по содержанию и текущему ремонту муниципального жилого фонда, в части квартир, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области:

- по содержанию и обслуживанию бань в г. Духовщина – 2 004,0 тыс. руб.                    и п. Озерный - 2 004,0 тыс. руб.

8. Комплекс процессных мероприятий «Содержание мест захоронений».

За счет средств местного бюджета проводились работы по содержанию кладбищ. Проведены мероприятия на сумму 1 миллион 79 тысяч рублей, выполнены следующие виды работ: подвоз песка, спил аварийных деревьев.

9. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территорий».

За счет средств местного бюджета проводились работы по содержанию                            и техническому обслуживанию объектов уличного освещения, в том числе замена уличных фонарей, установка новых фонарей. В целом расходы по содержанию                         и техническому обслуживанию объектов уличного освещения составили 11769 тыс. рублей.

В 2025 году на территории муниципального округа проведено строительство 38 контейнерных площадок.  Контейнерные площадки обустроены в деревнях Булгаково, Буризи, Ерыши, Заберезье, Тяполово, Ануфриево,  Бабино,  Савино,  Третьяково. Общую сумма, освоенная при выполнении мероприятий составила -  2100 тыс. рублей.