ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие дорожно-транспортного комплекса 
в муниципальном образовании «Духовщинский муниципальный округ»
Смоленской области»

Основные положения

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области,отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйстваАдминистрации муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области |
| --- | --- |
| Сроки (этапы) реализации муниципальной программы | 1-й этап: 2015 – 2023 годы 2-й этап: 2024 – 2027 годы |
| Цель муниципальной программы | создание условий для экономического и социального развитиямуниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области, повышение уровня жизни населенияза счет совершенствования и развития автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области в соответствиис потребностями экономики и населения |
| Объемы финансового обеспечения за вест период реализации (по годам реализации и в разрезе источников финансирования на очередной финансовый год и первый, второй годы планового периода) | общий объем финансирования составляет 141471,7 тыс. рублей, из них: 2015 -2024 годы (всего) – 20 824,2 тыс. рублей; 2025 год (всего) – 36 234,8тыс. рублей, из них - средства местного бюджета – 36 234,8тыс. рублей; 2026 год (всего) – 36 416,1тыс. рублей, из них - средства местного бюджета – 36 416,1тыс. рублей; 2027 год (всего) – 47 996,6 тыс. рублей, из них - средства местного бюджета – 47 996,6 тыс. рублей. Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат корректировке в течении финансового года, исходя из возможностей бюджета района |

Показатели муниципальнойпрограммы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя(2024 год) | Планируемое значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования,отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования | % | 53,4 | 53,5 | 53,6 | 53,7 |

Структура муниципальной программы

| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплекс процессных мероприятий«Развитие сетиавтомобильных дорог общего пользования местного значениямуниципальногообразования«Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области» |  |  |  |
| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий –отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |  |
| 1.1. | Улучшена транспортная доступность территории муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области, повышена мобильность и деловая активность населения за счет обеспечения круглогодичного комфортного транспортного сообщения | в результате осуществления мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значениямуниципального образования увеличена протяженность автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям,обеспечено бесперебойное движение транспорта на них | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования, отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования |

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| В целом по муниципальной программе, в том числе: | 120 647,5 | 36 234,8 | 36 416,1 | 47 996,6 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области (далее – местный бюджет) | 120 647,5 | 36 234,8 | 36 416,1 | 47 996,6 |