ГРАФИК

актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования

«Духовщинский муниципальный округ»

Смоленской области

| №п/п | Перечень мероприятий | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и размещение уведомления о начале проведения ежегодной актуализации схемы теплоснабжения, утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования "Духовщинский муниципальный округ" Смоленской области от 28.12.2024 № 473 об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования "Духовщинский муниципальный округ" Смоленской области на официальном сайте Администрации муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» в соответствии с «Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения» постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». | до 15.01.2026 |
| 2 | Прием предложений от ресурсоснабжающих организаций и иных лиц по актуализации схемы теплоснабжения. | до 20.02.2026 |
| 3 | Размещение на официальном сайте Администрации муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» проекта актуализации схемы теплоснабжения. | 21.02.2026 |
| 4 | Размещение информации о проведении публичных слушаний по замечаниям к схеме теплоснабжения в соответствии с пунктом 23 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения». | 21.02.2026 |
| 5 | Проведение публичных слушаний по замечаниям к схеме теплоснабжения в соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения». | с 03.03.2026 по 27.03.2026 |
| 6 | Приём предложений и замечаний от участников публичных слушаний с даты опубликования Проекта по 14.03.2026: на адрес электронной почты duhstroy@admin-smolensk.ru | до 14.03.2026 |
| 7 | Размещение на официальном сайте Администрации муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» поступивших замечаний и предложений | 28.03.2026 |
| 10 | Подготовка, оформление и размещение итогового документа публичных слушаний | 28.03.2026 |
| 11 | Утверждение актуализированной схемы теплоснабжения | не позднее 10.04.2026 |
| 12 | Размещение актуализированной схемы теплоснабжения на официальном сайте Администрации муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области | 10.04.2026 |