АДМИНИСТРАЦИЯ  муниципального  образования

«Духовщинский  муниципальный округ»

Смоленской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.02.2025 №173

| Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожно – транспортного комплекса в муниципальном образовании «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области» |  |
| --- | --- |

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области от 20.01.2025 № 29, Уставом муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ», Администрация муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие дорожно – транспортного комплекса в муниципальном образовании «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области» (далее – программа).

- Признать утратившими силу:

- постановление Администрации муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области от 28.10.2014 № 665 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Духовщинский район» Смоленской области на 2015-2020 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области от 28.01.2015 № 42 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Духовщинский район» Смоленской области на 2015-2020 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области от 14.12.2017 № 408 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Духовщинский район» Смоленской области на 2015-2020 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области от 14.12.2017 № 408 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Духовщинский район» Смоленской области на 2015-2020 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области от 29.12.2018 № 398 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области от 28.10.2014 № 665;

- постановление Администрации муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области от 18.05.2021 № 129 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Духовщинский район» Смоленской области»;

- постановление Администрации муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области от 06.06.2022 № 153 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Духовщинский район» Смоленской области»;

- постановление Администрации муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области от 21.03.2023 № 59 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Духовщинский район» Смоленской области»;

- постановление Администрации муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области от 06.02.2024 № 47 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Духовщинский район» Смоленской области»;

- постановление Администрации муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области от 23.09.2024 № 304 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Духовщинский район» Смоленской области».

- Разместить Программу на официальном сайте Администрации муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области в информационно  -  телекоммуникационной сети «Интернет» (http://duhov.admin-smolensk.ru/).

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свои действия на правоотношения, возникшие с 03.01.2025.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Духовщинский район» А.В. Федорова.

| Глава муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области | В.В. Молотков |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области от 26.02.2025г. №173) |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие дорожно-транспортного комплекса 
в муниципальном образовании «Духовщинский муниципальный округ»
Смоленской области»

(далее также – муниципальная программа)

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие дорожно-транспортного комплекса 
в муниципальном образовании «Духовщинский муниципальный округ»
Смоленской области»

Основные положения

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области (далее – отдел строительства и ЖКХ) |
| --- | --- |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 – 2027 годы |
| Цель муниципальной программы | создание условий для экономического и социального развития муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области, повышения уровня жизни населения за счет совершенствования и развития автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области (далее также – муниципальное образование) в соответствии с потребностями экономики и населения |
| Объемы ассигнований муниципальной программы | общий объем финансирования составляет 153 891,02тыс. рублей, из них: 2025 - 2027 годы (всего) – 153 891,02 тыс. рублей; 2025 год (всего) – 69 478,32 тыс. рублей, из них - средства областного бюджета – 33 243,52 тыс. рублей; - средства местного бюджета – 36 234,80 тыс. рублей; 2026 год (всего) – 36 416,1 тыс. рублей, из них - средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; - средства местного бюджета – 36 416,1 тыс. рублей; 2027 год (всего) – 47 996,6 тыс. рублей, из них - средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; - средства местного бюджета – 47 996,6 тыс. рублей; |

Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя(2024 год) | Планируемое значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям к общей протяжен-ности автомобильных дорог общего пользования местного значениямуниципального образования | % | 53,4 | 53,5 | 53,6 | 53,6 |

Структура муниципальной программы

| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области» |  |  |  |
| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий –начальник отдела строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области Толмачев Юрий Сергеевич |  |  |  |
| 1.1. | Улучшена транспортная доступность территории муниципального образования «Духовщин-ский муниципальный округ » Смоленской области, повышена мобильность и деловая активность населения за счет обеспечения круглогодичного комфортного транспортного сообщения | в результате осуществления мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования увеличена протяженность автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, обеспечено бесперебойное движение транспорта на них | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования, отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования |

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| В целом по муниципальной программе, в том числе: | 153 891,02 | 69 478,32 | 36 416,1 | 47 996,6 |
| областной бюджет | 33 243,52 | 33 243,52 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области (далее – местный бюджет) | 120 647,5 | 36 234,8 | 36 416,1 | 47 996,6 |

69

|  | Приложение к паспорту муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области» |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о показателях муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Методика расчета показателя или источник получения информации о значении показателя (наименование формы статистического наблюдения, реквизиты документа об утверждении методики и т.д.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного в муниципальном образовании | Методика расчета: Дп=Д1/Д х 100, где Дп – итоговый показатель (%); Д1 – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования, отвечающих нормативным требованиям действующего законодательства (км); Д – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования (км) |

1. Стратегические приоритеты в сфере реализации
муниципальной программы

Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики, от устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени зависят социально-экономическое развитие и условия жизни населения.

Необходимыми условиями поддержания нормальной жизнедеятельности является обустройство дорожной сети в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, улучшение ее техническогои эксплуатационного состояния.

Значительная степень износа сложилась из-за недостаточного финансирования ремонтных работ в условиях постоянного увеличения интенсивности движения, роста парка транспортных средств.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в Духовщинском муниципальном округе Смоленской области по состоянию на 01.01.2021 составляла 255,022 км, из них: протяженность автомобильных дорог,отвечающих нормативным требованиям,–135,022 км, автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям,– 120 км. Часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не имеет твердого покрытия. Следовательно, сельские населенные пункты, расположенные в непосредственной близости таких дорог, не обеспечены круглогодичной связью с дорожной сетью общего пользования местного и регионального значения. В указанных населенных пунктах размещены животноводческие комплексы и сельхозпредприятия, реализуются мероприятия программы по развитию сельских территорий.

В этой связи, комплексное решение вопросов, связанных с сохранением
и развитием сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области, поддержанием их транспортного состояния, обеспечением безопасного, бесперебойного движения транспорта, позволит обеспечить улучшение качества жизни, создать благоприятные условия для проживания населения на территории муниципального образования.

В условиях существующего положения первоочередной задачей остается сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Духовщинский муниципальном округ» Смоленской области, поддержание их в нормативном состоянии, обеспечение круглогодичного, безопасного и бесперебойного движения транспорта.

2. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Развитие сети автомобильных дорог

общего пользования местного значения» муниципального образования

«Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области»

Общие положения

| Ответственный за выполнениекомплекса процессных мероприятий | начальник отдела строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области Толмачев Юрий Сергеевич |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области» |

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (2024 год) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного в муниципальном образовании | % | 53,4 | 53,5 | 53,6 | 53,6 |

3. СВЕДЕНИЯ

о финансировании структурных элементовмуниципальной программы

«Развитие дорожно-транспортного комплексав муниципальном образовании «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области»

| № п/п | Наименование | Участник муниципаль-ной программы | Источник финансового обеспечения | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ведомственный проект «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области» (на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Добрино-Ленино-Мокряки-Устье (от д. Добрино до д. Мокряки) 3,6 км. | Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ, дорожной деятельности |  |  | 7 837,55 |  | 7 837,55 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 7 630,25 |  | 7 630,25 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 207,30 |  | 207,30 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1.2. | Пречистое-Морзино (от д. Немощеное до д. Морзино) 2,0 км. | Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ, дорожной деятельности |  |  | 2 345,28 |  | 2 345,28 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 2 283,25 |  | 2 283,25 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 62,03 |  | 62,03 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1.3. | "Витязи-Духовщина-Белый-Нелидово"-Велисто-Село-Попково 3,9 км. | Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ, дорожной деятельности |  |  | 8 556,33 |  | 8 556,33 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 8 330,02 |  | 8 330,02 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 8 556,33 |  | 226,31 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Итого: |  |  |  |  | 18 739,17 |  | 18739,17 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 18 243,52 |  | 18 243,52 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 495,65 |  | 495 65 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2 Ведомственный проект «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области» (на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ул. Духовщинская, ул. Заправочная п. Льнозавод 1,2 км. | Отдел городского хозяйства |  |  | 1 547,61 |  | 1 547,61 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 1 500,00 |  | 1 500,00 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 47,61 |  | 47,61 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2.2. | ул. Москалева ( от ул. Луначарского до ул. Рождественская) 0,235 км. | Отдел городского хозяйства |  |  | 2 630,94 |  | 2 630,94 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 2 550,00 |  | 2 550,00 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 80,94 |  | 80,94 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2.3. | ул. Рождественская (от ул. Москалева до д. 12 ) 0,250 км. | Отдел городского хозяйства |  |  | 2 579,36 |  | 2 579,36 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 2 500,00 |  | 2 500,00 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 79,36 |  | 79,36 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2.4. | ул. Коммунистическая (от ул. Цуранова до ул. Бугаева) 0,185 км. | Отдел городского хозяйства |  |  | 1 908,72 |  | 1 908,72 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 1 850,0 |  | 1 850,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 58,72 |  | 58,72 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2.5. | ул. Яковенко (от д. 17 до ул. Карла Маркса) 0,180 км. | Отдел городского хозяйства |  |  | 1 753,96 |  | 1 753,96 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 1 700,0 |  | 1 700,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 53,96 |  | 53,96 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2.6. | ул. Бугаева (от ул. Глинки до дома № 117) 0,220 км. | Отдел городского хозяйства |  |  | 2 269,83 |  | 2 269,83 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 2 200,0 |  | 2 200,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 69,83 |  | 69,83 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2.7. | ул. Ярославская, п. Озерный 1,2 км. | Озерненский территориальный комитет |  |  | 1 444,44 |  | 1 444,44 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 1 400,0 |  | 1 400,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 44,44 |  | 44,44 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2.8. | ул. Энергетиков, п. Озерный 0,25 км. | Озерненский территориальный комитет |  |  | 1 031,74 |  | 1 031,74 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 31,74 |  | 31,74 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2.9. | ул. Октябрьская (от д. 18 до д. 22) п. Озерный 0,07 | Озерненский территориальный комитет |  |  | 309,52 |  | 309,52 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 9,52 |  | 9,52 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Итого |  |  |  |  | 15 476,14 |  | 15 476,14 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 15 000,0 |  | 15 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 476,14 |  | 476,14 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3. Комплекс процессных мероприятий: «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Содержание улично-дорожной сети в г. Духовщина | Отдел городского хозяйства | местный бюджет |  | 5 499,8 |  | 5 499,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3.2. | Разработка проекта организации дорожного движения, паспортиза-ция, инструментальное обследование | Отдел городского хозяйства | местный бюджет |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3.3. | Ремонт улично-дорожной сети в г. Духовщина | Отдел городского хозяйства | местный бюджет |  | 1 500,0 |  | 1 500,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3.4. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов | Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ, дорожной деятельности | местный бюджет |  | 6 463,21 |  | 6 463,21 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3.5. | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов | Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ, дорожной деятельности | местный бюджет |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Итого: |  |  | местный бюджет |  | 15463,01 |  | 15463,01 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3.6. | Работы, услуги по содержанию и ремонту автомобильных дорог | Булгаковский территориальный комитет | местный бюджет |  | 2 275,6 |  | 2 275,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3.7. | Оплата электроэненр-гии на освещение дорог за счет средств дорожного фонда | Булгаковский территориальный комитет | местный бюджет |  | 724,4 |  | 724,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Итого |  |  | местный бюджет |  | 3 000,0 |  | 3 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3.8. | Работы, услуги по содержанию и ремонту автомобильных дорог | Пречистенский территориальный комитет | местный бюджет |  | 2 900,0 |  | 2 900,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3.9. | Оплата электроэненр-гии на освещение дорог за счет средств дорожного фонда | Пречистенский территориальный комитет | местный бюджет |  | 1 700,0 |  | 1 700,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Итого |  |  | местный бюджет |  | 4 600,0 |  | 4 600,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3.10. | Работы, услуги по содержанию и ремонту автомобильных дорог | Третьяковский территориальный комитет | местный бюджет |  | 3 100,0 |  | 3 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3.11. | Оплата электроэненр-гии на освещение дорог за счет средств дорожного фонда | Третьяковский территориальный комитет | местный бюджет |  | 1 100,0 |  | 1 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Итого |  |  | местный бюджет |  | 4 200,0 |  | 4 200,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3.12. | Работы, услуги по содержанию и ремонту автомобильных дорог | Озерненский территориальный комитет | местный бюджет |  | 8 000,0 |  | 8 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Итого |  |  | местный бюджет |  | 8 000,0 |  | 8 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Итого по комплексу процессных мероприятий |  |  |  |  | 120 646,5 |  | 36 233,8 |  | 36 416,1 |  | 47 996,6 |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 119675,71 |  | 35 263,01 |  | 36 416,1 |  | 47 996,6 |  |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: |  |  |  |  |  | 153891,02 |  | 69 478,32 |  | 36 416,1 |  | 47 996,6 |
| областной бюджет |  |  |  | областной бюджет |  | 33 243,52 |  | 33 243,52 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| местный бюджет |  |  |  | местный бюджет |  | 120 647,5 |  | 36 234,8 |  | 36 416,1 |  | 47 996,6 |